**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ**

**КОМПЛЕКСА РАБОТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА**

**(ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ)**

**НА ОБЪЕКТЕ «ОТКРЫТЫЙ ПАРК», ПО АДРЕСУ:**

**г. Москва, ул. Николая Химушина, вл. 2/7**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Местоположение объекта | РФ, г.Москва, ул. Николая Химушина, вл. 2/7 |
| 1. Вид строительства | Новое строительство |
| 1. Застройщик | ООО «МПЖБ-18» |
| 1. Технический Заказчик | ООО «ПИК-УК» |
| 1. Генеральный Подрядчик | ООО «Глобалстройтех» |
| 1. Основание для выполнения работ | Договор подряда |
| 1. Цель проведения работ | Подготовка площадки строительства для создания требуемых условий для производства технологических процессов основного периода строительства на период строительства объекта |
| 1. Исходные данные | 1. Настоящее техническое задание; 2. ТКП |
| 1. Виды работ | 1. Обслуживание поста мойки колес;  2. Содержание и обслуживание дорог;  3. Содержание и обслуживание территории строительной площадки;  4. Установка и обслуживание мобильных туалетных кабин;  5. Вывоз снега;  6. Вывоз бытового мусора  7. Работы подготовительного периода (по необходимости, устройство временных дорог, устройства поста мойки колес, устройства площадки под бытовой городок, установка бытовых помещений, устройство КПП, установка средств первичного пожаротушения) |
| 1. Сроки проведения   работ | Начало работ: 30 декабря 2021г.  Окончание работ: 30 декабря 2024г. |
| 1. Согласования | Разработка и согласование ППР на подготовительный  период строительства с Заказчиком. |
| 1. Приемка работ | Ежемесячно, для возмещения затрат на выполненные  работы предоставлять:  - Акт по форме КС-2;  - Акт по форме КС-3;  - Комплект исполнительной документации. |
| 1. Дополнительные   требования | 1. Работы по подготовке строительной площадки  проводить в соответствии с действующими на  территории РФ нормативными документами:  - СП48.13330.2011. Свод правил. «Организация  строительства. Актуализированная редакция СНиП  20-01-2004»;  - Постановление Правительства РФ No390 «О  противопожарном режиме»;  - «Правила по охране труда в строительстве».  Министерство Труда и Социальной защиты  Российской Федерации. Приказ от 01.06.2015 года  No 336н;  2. Подрядчик выполняет работы при помощи  собственных или привлеченных за свой счет  механизмов, машин;  3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с  соблюдением норм пожарной безопасности,  требований охраны труда, окружающей среды и  несет ответственность за нарушение этих  требований, а также за санитарное и  противопожарное состояние временных  сооружений, бытовых и складских помещений. |
|  |  |